## Slide 1
Shanghai School
Angren · IT yo'nalishi
PYTHON BACKEND DASTURLASH
DARS 85
Loyiha rejasi
Yakuniy loyiha
8-oy
29-hafta
Yakuniy loyiha boshlanadi. Bu — sizning portfolio vitrinangiz va birinchi ish suhbatingizning asosi.

## Slide 2
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
2
BUGUNGI MAQSAD
Dars oxirida siz quyidagilarni qila olasiz
1
Loyiha g'oyasini to'g'ri tanlay olasiz.
2
Talablarni yig'ib, hujjatlashtira olasiz.
3
User story yoza olasiz.
4
MVP doirasini belgilay olasiz.

## Slide 3
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
3
ESLAYMIZ · 3 DAQIQA
Avval o'tgan darsni eslaymiz — daftarga javob yozing
01
O'tgan darsda «Deploy & CI/CD» ni o'rgandik. Uni 2 gapda tushuntiring.
02
Deploy: Railway/Render/DigitalOcean — bu nima degani?
03
Uy vazifasida qanday qiyinchilikka duch keldingiz? (6-oy loyihasini internetga chiqarish…)
Javobni ovoz chiqarib emas — yozib javob bering. Yozish xotirani mustahkamlaydi.

## Slide 4
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
4
KALIT ATAMALAR
Yangi mavzuga kirishdan oldin — shu so'zlarni bilib olamiz
MVP
Minimal ishlaydigan mahsulot. Eng kichik foydali versiya.
User story
«… sifatida men … qilishni xohlayman, chunki …»
Scope
Loyiha doirasi. Nima kiradi, nima kirmaydi.
Scope creep
Doiraning nazoratsiz kengayishi.
Acceptance criteria
Vazifa tayyor deb hisoblanish sharti.
Backlog
Bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar ro'yxati.

## Slide 5
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
5
NAZARIYA · 1
Yaxshi portfolio loyihasi katta emas — u TUGALLANGAN bo'ladi
▸ Yarim tayyor «Instagram klon» — hech kimga qiziq emas.
▸ To'liq ishlaydigan kichik loyiha — ancha kuchli.
▸ Test, hujjat, deploy — hammasi bo'lsin.
▸ O'zingizga qiziq mavzuni tanlang — oxirigacha yetkazasiz.
g'oya tanlash
1
✓ YAXSHI G'OYALAR (MVP sifatida real)
2
· Kitob kutubxonasi (band qilish, qaytarish)
3
· Kurs boshqaruvi (talaba, dars, davomat)
4
· Xarajat kuzatuvchi (kategoriya, hisobot)
5
· Retsept API (qidiruv, teg, sevimli)
6
· Vazifa menejeri (jamoa, deadline)
7
8
✗ XAVFLI G'OYALAR (MVP'ga sig'maydi)
9
· «Instagram klon»
10
· «Marketplace + to'lov + dostavka»
11
· «AI chat-bot + tavsiya tizimi»

## Slide 6
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
6
NAZARIYA · 2
User story funksiyani foydalanuvchi tomonidan tasvirlaydi
▸ «KIM sifatida, NIMA qilishni xohlayman, NIMA UCHUN».
▸ Bu texnik yechim emas — ehtiyoj haqida.
▸ Har story uchun acceptance criteria yoziladi.
▸ Shu ro'yxat — sizning backlog'ingiz.
user stories
1
US-01 Ro'yxatdan o'tish
2
Mehmon sifatida men akkaunt yaratmoqchiman,
3
chunki kitob band qilmoqchiman.
4
✓ Email va parol bilan ro'yxatdan o'tiladi
5
✓ Parol kamida 8 belgi
6
✓ Email takrorlanmaydi
7
8
US-02 Kitob qidirish
9
O'quvchi sifatida men kitobni nomi bo'yicha
10
qidirmoqchiman, chunki tez topmoqchiman.
11
✓ Nom bo'yicha qisman qidiruv
12
✓ Muallif bo'yicha filtr
13
✓ Sahifalash (20 tadan)
14
15
US-03 Band qilish
16
O'quvchi sifatida men kitobni band qilmoqchiman.
17
✓ Faqat bo'sh kitob band qilinadi
18
✓ Bir o'quvchi 3 tadan ko'p band qilolmaydi

## Slide 7
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
7
NAZARIYA · 3
MVP — «bo'lishi shart» va «bo'lsa yaxshi» ni ajratish
▸ MUST — busiz loyiha ma'nosiz.
▸ SHOULD — muhim, lekin keyin.
▸ COULD — vaqt qolsa.
▸ WON'T — bu versiyada YO'Q. Buni yozib qo'ying!
MoSCoW
1
MUST (1-2 hafta)
2
· Auth (register, login, JWT)
3
· Kitoblar CRUD
4
· Qidiruv va filtr
5
· Band qilish / qaytarish
6
7
SHOULD (agar vaqt bo'lsa)
8
· Band qilish tarixi
9
· Email xabarnoma
10
11
COULD
12
· Reyting va sharhlar
13
14
WON'T (bu versiyada YO'Q)
15
· To'lov tizimi
16
· Mobil ilova
17
· Tavsiya algoritmi

## Slide 8
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
8
ISHLANGAN NAMUNA
Loyiha talablari hujjatini to'liq yozamiz
docs/talablar.md
1
# Kutubxona boshqaruv tizimi — REST API
2
3
## 1. Muammo
4
Maktab kutubxonasida kitoblar daftarga yozib
5
boriladi. Kim qaysi kitobni olganini topish qiyin,
6
muddati o'tganlarni kuzatib bo'lmaydi.
7
8
## 2. Yechim
9
Kitoblarni qidirish, band qilish va qaytarishni
10
boshqaradigan REST API.
11
12
## 3. Foydalanuvchilar
13
- O'quvchi — qidiradi, band qiladi, qaytaradi
14
- Kutubxonachi — kitob qo'shadi, tahrirlaydi
15
16
## 4. User stories (MVP)
17
| ID | Story | Ustuvorlik |
18
|----|-------|-----------|
19
| US-01 | Ro'yxatdan o'tish | MUST |
20
| US-02 | Login (JWT) | MUST |
21
| US-03 | Kitob qidirish | MUST |
22
| US-04 | Kitob band qilish | MUST |
23
| US-05 | Kitobni qaytarish | MUST |
24
| US-06 | Kitob qo'shish (admin) | MUST |
25
| US-07 | Band qilish tarixi | SHOULD |
26
| US-08 | Muddat eslatmasi (email) | COULD |
27
28
## 5. Doiradan tashqarida (WON'T)
29
To'lov, jarima hisoblash, mobil ilova, chat.
30
31
## 6. Texnologiyalar
32
Django 5 · DRF · PostgreSQL · Redis · Celery ·
33
Docker · pytest · GitHub Actions
34
35
## 7. Muvaffaqiyat mezoni
36
- Barcha MUST story ishlaydi
37
- Test coverage ≥ 80%
38
- Swagger hujjati mavjud
39
- Internetda ochiq va ishlaydi
3-satr
Muammodan boshlang — «nima uchun» eng muhim savol.
17-satr
Jadval shaklida — o'qish oson, ustuvorlik ko'rinib turadi.
30-satr
WON'T ni YOZIB QO'YING — bu scope creep'dan himoya.
38-satr
O'lchanadigan mezon — «tayyor» degani nima ekanini aniqlaydi.

## Slide 9
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
9
P — PREDICT · BASHORAT QILING
Portfolio uchun qaysi loyiha kuchliroq?
bu kodni o'qing
1
A: Yarim tayyor «Instagram klon» (30 ta model)
2
B: To'liq ishlaydigan kitob API (5 ta model,
3
test + hujjat + deploy)
VARIANTLAR
A
A — kattaroq
B
B — tugallangan
C
Ikkalasi bir xil
D
Ikkalasi ham yaramaydi

## Slide 10
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
10
R — RUN · NATIJANI TEKSHIRAMIZ
Endi ishga tushiramiz — natija shu
kod
1
# Loyiha rejasi tayyor bo'lgach:
2
mkdir kutubxona-api && cd kutubxona-api
3
git init
4
mkdir docs
5
# talablar.md yozildi
6
git add . && git commit -m 'docs: loyiha talablari'
7
git log --oneline
TERMINAL
Initialized empty Git repository
[main (root-commit) a3f9c2e] docs: loyiha talablari
1 file changed, 42 insertions(+)
a3f9c2e docs: loyiha talablari
NIMA UCHUN?
Birinchi commit — KOD emas, HUJJAT. Bu to'g'ri tartib: avval nima qurayotganingizni bilib oling, keyin quring.

## Slide 11
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
11
TO'LDIRING · YORDAMSIZ
Bo'sh joylarni to'ldiring — user story yozing
to'ldirilishi kerak
1
US-04 Kitob band qilish
2
3
__________ sifatida men ____________,
4
chunki _____________.
5
6
Acceptance criteria:
7
✓ ______________________________
8
✓ ______________________________
9
10
Ustuvorlik: ____
IP UCHI
· Birinchi bo'sh joy — KIM (foydalanuvchi roli).
· Ikkinchisi — NIMA qilmoqchi.
· Uchinchisi — NIMA UCHUN (sabab).
· Ustuvorlik: MUST / SHOULD / COULD / WON'T.

## Slide 12
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
12
M — MODIFY · O'ZGARTIRING
Tayyor kodni o'zgartirib ko'ring
boshlang'ich kod
1
# Loyiha: kitob API
2
# Funksiyalar: hamma narsa
1
5 ta user story yozing (KIM-NIMA-NIMA UCHUN).
2
Har biriga acceptance criteria qo'shing.
3
MoSCoW bilan ustuvorlik bering va WON'T ro'yxatini yozing.

## Slide 13
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
13
M — MAKE · MUSTAQIL YOZAMIZ
Endi o'zingiz yozasiz — 15 daqiqa
OSON
Loyiha g'oyangizni tanlab, muammo va yechimni yozing.
O'RTA
6-8 ta user story yozing.
QIYIN
To'liq talablar hujjatini yozib, Git'ga commit qiling.

## Slide 14
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
14
EHTIYOT BO'LING
Shu 3 ta xato eng ko'p uchraydi — oldindan bilib qo'ying
✗ XATO
# Loyiha: «Instagram klon»
✓ TO'G'RI
# Loyiha: kitob band qilish API
Juda katta g'oya 3 haftada tugamaydi — yarim tayyor qoladi.
✗ XATO
# WON'T ro'yxati yozilmadi
✓ TO'G'RI
## WON'T: to'lov, chat, mobil ilova
Chegara yozilmasa loyiha cheksiz o'sadi (scope creep).
✗ XATO
«Foydalanuvchi login qila oladi»
✓ TO'G'RI
«O'quvchi sifatida men login qilmoqchiman, chunki…»
User story SABABNI ham aytishi kerak — u qaror qabul qilishga yordam beradi.

## Slide 15
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
15
TEKSHIRUV · 5 DAQIQA
Qisqa savol-javob — bugun va oldingi mavzular aralash
1
MVP nima?
bugun
2
User story qanday yoziladi?
bugun
3
WON'T ro'yxati nima uchun kerak?
bugun
4
CI nima qiladi?
dars 84
5
check --deploy nima tekshiradi?
dars 84

## Slide 16
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
16
XULOSA
Bugundan eslab qolishingiz kerak bo'lgan 3 narsa
01
Portfolio uchun katta emas, TUGALLANGAN loyiha kerak.
02
User story: KIM sifatida, NIMA qilmoqchiman, NIMA UCHUN.
03
MoSCoW bilan doirani belgilang. WON'T ro'yxatini albatta yozing.

## Slide 17
Shanghai School
Python Backend · Yakuniy loyiha · Dars 85/96 — Loyiha rejasi
17
UY VAZIFASI
Keyingi darsgacha bajarasiz — birga tekshiramiz
ASOSIY TOPSHIRIQ · 60%
Loyiha g'oyasi va talablar hujjati
TAKRORLASH · 40%
▢ Dars 84: Deploy & CI/CD — 3 ta misolni qayta yozing
▢ Dars 82: Server asoslari — konspektni o'qib chiqing
▢ Dars 73: Test asoslari — eski kodni qayta ishga tushiring
▢ Tushunmagan joyni yozib keling — darsda so'raysiz
Topshiriqni GitHub yoki Telegram guruhga yuklang. Kechikkan ish ham qabul qilinadi — lekin darsda tekshirilmaydi.

## Slide 18
Shanghai School
KEYINGI DARS
DB dizayn
O'YLAB KELING
Talablar tayyor. Endi ma'lumot qanday saqlanishini loyihalash kerak — nimadan boshlaymiz?
Savollaringiz bo'lsa — hoziroq so'rang.
Shanghai School · Python Backend